**Product Strategy Canvas**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rédacteur** | Gaspard-Fauvelle Angel,  ESN Data | **Date** | Jeudi 25 Mai 2023 | **Nom du client** | Sophie, cheffe de projet au sein du service Project Management Office de Sanitoral |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nom du tableau de bord :** Fiche persona des directeurs de la société | | **Objectif du dashboard :** Évaluer les performances des différents projets concernant l’I.T et le Marketing. | |
| **Utilisateurs** | **Stories** | | |
| Directeur Général | User story 1 : En tant que DR, je souhaite être alerté lorsque les coûts de projets dépassent de 15% les coûts prévisionnels afin de décider de l’état des projets. | User story 2 : En tant que DR, Je veux pouvoir suivre les indicateurs de délais et de livrables produits afin de suivre la performance globale de tous les projets. | User story 3 : En tant que DR, je veux être alerté lorsque les livrables ne sont pas produits à hauteur de 15% de plus que prévu par rapport au planning prévisionnel afin de suivre la performance globale de tous les projets. |
| Directeur Régional | User story 4 : En tant que Directeur Régional, je veux être alerté lorsque les coûts dépassent de 15% les coûts prévisionnels pour tous les projets de ma région afin d'intervenir auprès des directeurs pays. | User story 5 : En tant que Directeur Régional, je veux être alerté lorsque les deadlines dépassent de 15% le planning prévisionnel pour tous les projets de ma région afin d'intervenir auprès des directeurs | User story 6 : En tant que Directeur Régional, je veux être alerté lorsque les livrables ne sont pas produits à hauteur de 15% de plus que prévu par rapport au planning prévisionnel pour tous les projets de ma région afin d'intervenir auprès des directeurs pays. |
| Directeur de Pays | User story 6 : En tant que Directeur de Pays, je veux pouvoir suivre les coûts sur tous les projets de mon pays afin de pouvoir prendre des mesures correctives si nécessaire. | User story 8 : En tant que Directeur de Pays, je veux pouvoir suivre le respect des deadlines de tous les projets de mon pays afin de pouvoir prendre des mesures correctives si nécessaire. | User story 9 : En tant que Directeur de Pays, je veux pouvoir suivre les livrables produits sur tous les projets de mon pays afin de pouvoir prendre des mesures correctives si nécessaire. |